TEST PLAN

- PROJECT INFORMATION

Project Name: Demo Web Shop Testing Project

Website: https://demowebshop.tricentis.com

Tester: Lê Quốc Nam

Test Type: Manual Testing

Test Environment:

- Windows 10/11

- Google Chrome Browser

- Internet Connection

Start Date: 01/07/2026

End Date: 15/07/2026

- OBJECTIVE

Mục tiêu của dự án là kiểm thử các chức năng chính của website Demo Web Shop nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động đúng yêu cầu và phát hiện các lỗi trước khi đưa vào sử dụng.

- TEST SCOPE

Các chức năng nằm trong phạm vi kiểm thử:

- Register

- Login

- Search Product

- Shopping Cart

- Checkout

- OUT OF SCOPE

Các chức năng không nằm trong phạm vi kiểm thử:

- Payment Gateway (PayPal, Visa, MasterCard...)

- Performance Testing

- Security Testing

- Mobile Application Testing

- API Testing

- TEST APPROACH

Phương pháp kiểm thử:

- Functional Testing

- UI Testing

- Smoke Testing

- Regression Testing

Các hoạt động thực hiện:

- Phân tích yêu cầu

- Thiết kế Test Scenario

- Thiết kế Test Case

- Thực thi Test Case

- Ghi nhận và báo cáo lỗi

- Tổng hợp kết quả kiểm thử

- TEST DELIVERABLES

Các tài liệu được tạo ra:

- Test Scenario

- Test Case

- Bug Report

- Test Execution Report

- Test Summary Report

- TEST SCHEDULE

Day 1 - Day 2 : Register Module

Day 3 - Day 4 : Login Module

Day 5 - Day 6 : Search Module

Day 7 - Day 8 : Shopping Cart Module

Day 9 - Day 10 : Checkout Module

Day 11 : Tổng hợp Test Case

Day 12 : Bug Reporting

Day 13 : Test Plan

Day 14 : Test Execution Report

Day 15 : Test Summary Report

- ENTRY CRITERIA

- Website hoạt động bình thường

- Các chức năng đã được triển khai

- Có môi trường kiểm thử

- EXIT CRITERIA

- Hoàn thành toàn bộ Test Case

- Tất cả lỗi Critical được ghi nhận

- Hoàn thành Test Summary Report

- RISKS

- Website thay đổi chức năng trong quá trình kiểm thử

- Dữ liệu kiểm thử không đầy đủ

- Lỗi môi trường Internet

- APPROVAL

Tester: Lê Quốc Nam

Date: 01/07/2027